## Slide 1
융합프로젝트 C반 A조 보고서
12주차
AI를 이용한 공작물 불량 판별 시스템

## Slide 2
목차
프로젝트 설명
1
팀 성과보고
2
조원 평가보고
3
Q & A
4

## Slide 3
Part 1,
프로젝트 설명

## Slide 4
AI를 이용한 공작물 불량 판별 시스템
>>
>>
>>
재료 투입
AI 분류
신호 변환
분류 공정
공작물 (정육각형, 정육강형, 원통, 원통불량)을 랜덤으로 배치 후 실린더를 이용해 라인으로 투입
OPENCV를 이용하여
공작물의 모양, 표면패턴을 분석하여 모양과 상태를 판별
분류를 거친 신호를
아두이노를 통해
PLC가 인식할 수 있는
24V BIT형태로
변환하여 전송
작업수행
AI를 통해 생성된
신호를 받아
PLC를 통해 공작물을
최종적으로 분류
Part 1
3D 프린터로 출력된 공작물의 표면상태를 판별하여
정상, 불량을 판별 후 분류하는 시스템

## Slide 5
Part 2,
팀 성과보고

## Slide 6
팀 성과보고
Part 2
1
하드웨어 팀
2
PLC 팀
3
AI 팀

## Slide 7
팀 성과보고
Part 2
1
하드웨어 팀
실습 사진
금일 성과
다음 주 계획
컨베이어 벨트 연장
하드웨어 제작
3D 출력물 설계 · 제작
하드웨어 제작
3D 출력물 설계 · 제작

## Slide 8
팀 성과보고
Part 2
2
PLC 팀
실습 사진
금일 성과
다음 주 계획
하드웨어 팀과 실물 제작 협의
EPLAN 제작
HMI 작성
EPLAN 제작
- 하드웨어 제작 투입

## Slide 9
팀 성과보고
Part 2
3
AI 팀
실습 사진
금일 성과
다음 주 계획
원, 네모 검출 결과값을
아두이노에 전송
- 프로그램 안정화
프로그램 안정화
불량품 검출 및 아두이노 전송

## Slide 10
Part 3,
조원 평가 보고

## Slide 11
조원 평가 보고
Part 3
조원 | 점수
임신홍(팀장) | A+
구해원 | (병가)
이현민 | A+
조원 | 점수
구보승(팀장) | A+
임동우 | A+
김민엽(조장) | -
조원 | 점수
김동주(팀장) | A+
이동엽 | A+
하드웨어
PLC
AI
40%
70%
80%

## Slide 12
Part 4,
Q & A